CRM Yetki ve Guvenlik Seviyesi Donusumu

Outsource Proje Kickoff Dokumani (Detayli)

Dokuman Tarihi: 2026-04-28 05:55 UTC

Dokuman Tipi: Proje Kickoff / Uygulama Baslangic Dokumani

Hazirlayan Rol: Is Analisti / Sistem Analisti

Paylasim Kitlesi: Outsource FE, BE, QA, DevOps, Proje Yonetimi, Is Birimi

# 1. Kickoff Amaci ve Beklenen Ciktilar

Bu kickoff dokumaninin amaci, CRM ekranindaki rol bazli yetki ve cagri guvenlik seviyesine dayali erisim kontrol donusumunun outsource ekip tarafindan dogru kapsam, dogru is kurallari ve olculebilir kabul kriterleri ile hayata alinmasini saglamaktir.

## 1.1 Kickoff Sonunda Uzerinde Mutabik Kalinacak Konular

Kapsam ici / kapsam disi netligi

Fonksiyonel gereksinimler ve is kurallari

Parametrik yapi ve konfigurasyon kaynaklari

Frontend ve backend sorumluluk sinirlari

Test, UAT ve canliya gecis kabulleri

Riskler, bagimliliklar, aksiyon sahipleri

# 2. Is Problemi ve Donusum Gerekcesi

Mevcut rol bazli buton yetki matrisi operasyonel olarak karmasik ve okunabilirligi dusuktur.

Ekran guvenlik seviyesi tekli secim ile sinirlidir; operasyonel senaryolar coklu seviye ihtiyaci dogurmaktadir.

Aktif cagri aninda ekran acilisinda guvenlik seviyesi uyumu her durumda tutarli kontrol edilmelidir.

Kural degisiklikleri kod degisikligi gerektirmeyecek sekilde parametrik hale getirilmelidir.

# 3. Kapsam Tanimlari

## 3.1 Kapsam Ici

Rol bazli ekran yetki matrisi yonetimi (mevcut yapinin korunarak iyilestirilmesi).

Rol bazli buton yetki matrisinin rol secimli accordion yapisina donusturulmesi.

Guvenlik seviyeleri ekraninda tekli secim yerine coklu secim modeline gecis.

Aktif cagri guvenlik seviyesi ile ekran izin seviyelerinin eslesme kontrolu.

Kural ve davranislarin parametrik yonetimi.

Auditlenebilirlik ve hata/uyari standardizasyonu.

## 3.2 Kapsam Disi

Telefoni altyapisi (PBX/CTI) vendor seviyesinde yeniden tasarim.

Kurumsal kimlik yonetimi (SSO/IAM) kapsamli revizyonu.

CRM disindaki diger is modullerinin yeniden gelistirilmesi.

# 4. Hedef Durum Ozeti (To-Be)

## 4.1 UX Hedefi

Yetki yonetimi ekrani daha sade, daha hizli ogrenilebilir ve operasyona uygun hale gelir.

Buton matrisi rol bazli odak sunar: Rol sec -> Ekrani ac -> Butonu isaretle (✓/✗).

Guvenlik seviyesi secimi ekran bazinda birden fazla degeri destekler.

## 4.2 Kontrol Hedefi

Aktif cagri varken ekran acilisi guvenlik seviyesi kontrolunden gecmek zorundadir.

Uygunsuzluk durumunda kullaniciya acik mesaj ve guvenli yonlendirme uygulanir.

Kontrol hem istemci deneyimi hem de server-side dogrulama ile guvenceye alinir.

# 5. Roller ve Sorumluluklar (RACI)

## 5.1 Is Birimi / Urun Sahibi

Is kurallarinin nihai onayi

UAT senaryolarinin onceliklendirilmesi

Canliya gecis kararinin verilmesi

## 5.2 Is Analisti / Sistem Analisti

Gereksinimlerin netlestirilmesi ve dokumantasyon

Parametrik modelin is akislarina uygunlugunun takibi

Kabul kriterlerinin olculebilir hale getirilmesi

## 5.3 Outsource Frontend Ekibi

Rol secimli accordion UX gelistirmesi

Coklu security secim UI komponentleri

Mesajlasma ve hata gosterim standartlarinin uygulanmasi

## 5.4 Outsource Backend Ekibi

Yetki ve guvenlik konfigurasyonunun kalici ve versiyonlu tutulmasi

Server-side kural dogrulamasi ve is anlami olan hata donusleri

Audit log ve izlenebilirlik mekanizmasi

## 5.5 QA Ekibi

Fonksiyonel, regresyon ve negatif test senaryolari

Rol/guvenlik kombinasyon matris testleri

UAT hazirlik ve kanitlama raporlari

## 5.6 DevOps Ekibi

Ortam konfigurasyonu ve migration planlari

Konfigurasyon cache/publish stratejisi

Release-governance ve rollback mekanizmalari

# 6. Fonksiyonel Gereksinim Paketi (FR)

## FR-01 Ekran Yetki Yonetimi

Her rol icin ekran bazli erisim acik/kapali tutulur.

Ekran yetkisi kapaliysa ilgili buton yetkileri bagimli kural ile pasiflenebilir.

Yetki degisimi kaydedildikten sonra ilgili rol kullanicilarina yansitilir.

## FR-02 Buton Yetki Matrisi - Rol Odakli Accordion

Kullanici tek bir rol secerek isleme baslar.

Ekran gruplari alt ok ile acilir.

Butonlar sag tarafta ✓/✗ toggle ile yonetilir.

Ekran yetkisi kapaliysa buton toggle disable edilir.

## FR-03 Guvenlik Seviyesi Coklu Secim

Her ekran icin birden fazla guvenlik seviyesi secilebilir.

Secili seviyeler canli onizleme alaniyla goruntulenir.

Kaydetme sonrasi secimler kalici ve auditlenebilir olmalidir.

## FR-04 Aktif Cagri Guvenlik Kontrolu

Aktif cagri ve cagri zorunlu ekran senaryosunda guvenlik kontrolu zorunludur.

Cagri seviyesi ekranin izinli listesinde degilse erisim reddedilir.

Reddetme durumunda standart uyari ve varsayilan guvenli ekrana yonlendirme uygulanir.

## FR-05 Parametrik Konfigurasyon

Kural listeleri veri kaynagindan okunur; hard-code minimum olur.

Mesajlar ve davranis secenekleri parametre tablosundan yonetilir.

Ortam bazli farkliliklar (test/preprod/prod) ayrik parametre setleriyle kontrol edilir.

# 7. Is Kurallari (BR)

BR-001: Ekran yetkisi olmayan role buton yetkisi verilemez.

BR-002: Buton yetkisi ekran yetkisinden daha genis olamaz.

BR-003: Guvenlik seviyesi kontrolu aktif cagri senaryosunda ekran gecisi oncesi calismalidir.

BR-004: Ekranin izinli seviye listesi bos ise davranis, PARAM_EMPTY_SECURITY_POLICY kuralina gore belirlenir.

BR-005: Yetki/konfigurasyon degisiklikleri audit kaydi olusturmadan tamamlanamaz.

BR-006: Is kurali ihlal mesajlari son kullanici diliyle, teknik detaysiz sunulmalidir.

# 8. Parametrik Yapi Tasarimi

## 8.1 Parametre Basliklari (Ornek)

CALL_REQUIRED_SCREENS

CALL_EXCEPTION_SCREENS

DEFAULT_SAFE_SCREEN

SECURITY_LEVEL_SET

EMPTY_SECURITY_POLICY

ROLE_ACTION_UI_MODE

CONFIG_CACHE_TTL

AUDIT_ENABLED

MESSAGE_KEY_PREFIX

## 8.2 Parametre Yonetim Prensipleri

Her parametre icin aciklama, varsayilan deger, degisiklik etkisi dokumante edilir.

Kritik parametre degisikligi oncesi etki analizi zorunludur.

Parametre degisikliklerinde geri alma (rollback) proseduru tanimli olmalidir.

# 9. Entegrasyon Yaklasimi (API Detayi Olmadan)

Frontend, rol/ekran/aksiyon/guvenlik konfigurasyonunu backend servislerinden ceker.

Toplu kaydetme islevi ile coklu degisiklikler tek transaction mantiginda islenir.

Konfigurasyon degisikliklerinde versiyon veya ETag benzeri cakisma kontrolu uygulanir.

Server-side yetki ve guvenlik kontrolu ile client-side kontroller desteklenir.

# 10. Veri ve Audit Beklentileri

## 10.1 Audit Minimum Alanlar

Kim degistirdi (kullanici/rol)

Ne degisti (ekran, buton, guvenlik seviyesi)

Ne zaman degisti (zaman damgasi)

Nereden degisti (kanal/istemci)

Eski deger / yeni deger

Degisiklik nedeni (opsiyonel ama onerilir)

## 10.2 Raporlama Beklentisi

Gunluk yetki degisiklik raporu

Erisim reddi olay raporu (guvenlik seviyesi uyumsuzlugu)

Rol bazli aksiyon erisim dagilimi

# 11. Test Stratejisi ve Kabul Kriterleri

## 11.1 Test Katmanlari

Birim testleri (FE/BE)

Entegrasyon testleri

Uclu kombinasyon testleri (Rol x Ekran x Guvenlik)

Regresyon testleri

UAT (is birimi onay testleri)

## 11.2 Kritik Kabul Kriterleri

Rol secildiginde sadece secili role ait buton yetkileri gosterilmelidir.

Accordion yapisinda ekran ac/kapa davranisi tutarli calismalidir.

Coklu guvenlik secimi kaydedildikten sonra tekrar yuklemede ayni gorunmelidir.

Aktif cagri seviyesi izinli degilse ekran gecisi engellenmelidir.

Backend dogrulama ile client bypass attempt senaryolari engellenmelidir.

Audit kaydi olusmayan konfigurasyon degisikligi basarili sayilmamalidir.

# 12. Riskler, Varsayimlar, Bagimliliklar

## 12.1 Riskler

Kural karmasikligindan kaynakli yanlis yetki kombinasyonlari

Konfigurasyon cache nedeniyle gec yansima

Operasyonel degisikliklerde egitim eksikligi

CTI kaynakli cagri seviyesi bilgisinin gec/eksik gelmesi

## 12.2 Varsayimlar

Cagri seviyesi bilgisi guvenilir ve tek kaynakli saglanacaktir.

Rol/ekran/aksiyon envanteri proje basinda netlestirilecektir.

Audit altyapisi merkezi log toplama ile uyumlu calisacaktir.

## 12.3 Bagimliliklar

CTI entegrasyonundan gelen anlik cagri verisi

Kimlik ve oturum yonetimi altyapisi

Konfigurasyon yonetim servisleri

Ortamlar arasi deploy takvimi

# 13. Canliya Gecis ve Geri Donus (Rollback) Cercevesi

## 13.1 Canliya Gecis On Kosullari

UAT onayi alinmis olmali

Audit ve izleme dashboardlari aktif olmali

Varsayilan parametre setleri onaylanmis olmali

Geri donus adimlari dry-run ile test edilmis olmali

## 13.2 Rollback Tetikleyicileri

Kritik erisim hatalari

Yuksek hacimli yanlis reddetme/izin verme olaylari

Audit kayitlarinda tutarsizlik

Operasyonel sureci durduran performans sorunlari

# 14. Kickoff Toplanti Gündemi (Onerilen)

Acillis ve hedeflerin teyidi

Kapsam ici/disi maddelerin onayi

FR/BR uzerinden hizli gecis

Parametrik model ve veri sahipligi

Ortam / release / test plani mutabakati

Riskler ve aksiyon sahiplerinin atanmasi

Soru-cevap ve kapanis

# 15. Kickoff Sonrasi Aksiyon Listesi Sablonu

Aksiyon ID

Aksiyon Aciklamasi

Sahip Rol / Kisi

Oncelik (Yuksek/Orta/Dusuk)

Bagimlilik

Durum (Acik/Devam/Kapali)

Kanit / Cikti Linki

# 16. Ek: Cekirdek UAT Senaryolari

Senaryo-01: Rol secimi ve accordion gorunurluk kontrolu

Senaryo-02: Buton ✓/✗ degisimi ve kalicilik

Senaryo-03: Ekran yetkisi kapali iken buton yetkisi denemesi

Senaryo-04: Coklu guvenlik secimi + kaydet + tekrar yukleme

Senaryo-05: Aktif cagri seviyesi uyumlu ekran gecisi

Senaryo-06: Aktif cagri seviyesi uyumsuz ekran gecisi ve yonlendirme

Senaryo-07: Audit kayit dogrulamasi

Senaryo-08: Negatif test - API bypass denemesi

Not: Bu dokuman teknik API sozlesmesi degildir. API detaylari ayri bir teknik entegrasyon spesifikasyonu dokumani ile yonetilmelidir.