RFP - Request for Proposal

CRM Rol Bazli Yetki ve Guvenlik Seviyesi Donusum Projesi

Dokuman Tarihi: 2026-04-28 07:27 UTC

Dokuman Tipi: Tedarikci Teklif Talep Dokumani (RFP)

Hazirlayan: Is Analizi ve Uygulama Sahibi Ekip

Versiyon: v1.0

# 1. Dokumanin Amaci

Bu RFP, mevcut CRM uygulamasinda rol bazli ekran/buton yetkilendirme, coklu guvenlik seviyesi yonetimi ve aktif cagri bazli erisim kontrolunun parametrik, olceklenebilir ve auditlenebilir sekilde gelistirilmesi icin outsource yazilim tedarikcilerinden teknik ve ticari teklif toplamak amaciyla hazirlanmistir.

# 2. Arka Plan ve Is Ihtiyaci

Mevcut rol bazli buton yetki matrisi operasyonel olarak karmasik ve bakimi zor bir gorunumdedir.

Guvenlik seviyesi secimleri ekran bazinda tek deger ile sinirlidir, is gereksinimi coklu secim gerektirmektedir.

Aktif cagri sirasinda ekrana erisim guvenlik seviyesi ile uyumlu olacak sekilde standartlastirilmalidir.

Konfigurasyon degisiklikleri kod degisikligi olmadan, parametrik olarak yonetilebilmelidir.

# 3. Proje Kapsami

## 3.1 Kapsam Ici

Rol bazli ekran erisim matrisi yonetimi

Rol bazli buton yetki matrisi UX donusumu (Rol secimi + accordion + ✓/✗)

Ekran bazli guvenlik seviyesi modelinin tekli secimden coklu secime gecisi

Aktif cagri guvenlik seviyesi ile ekran erisim kurali kontrolu

Tum kurallarin parametrik yapida yonetimi

Audit log, izlenebilirlik ve raporlama temelinin olusturulmasi

Birim, entegrasyon, regresyon ve UAT destekleri

## 3.2 Kapsam Disi

CTI/PBX fiziksel altyapi degisiklikleri

Kurumsal IAM/SSO yeniden tasarimi

CRM disi diger urun/modul gelistirmeleri

# 4. Hedeflenen Cikti ve Basari Kriterleri

Yetki konfigurasyonu operasyon ekipleri tarafindan daha kolay yonetilebilir olmali.

Aktif cagri sirasinda guvenlik uyumsuzlugu kaynakli yetkisiz ekran acilisi engellenmeli.

Yeni ekran/aksiyon ekleme sureci minimum kod bagimliligi ile parametrik ilerlemeli.

Kritik konfigurasyon degisiklikleri audit kayitlari ile takip edilebilir olmali.

# 5. Fonksiyonel Gereksinimler (Zorunlu)

## FR-01 Rol Bazli Ekran Yetkisi

Her rol icin ekran bazli erisim acik/kapali tutulabilmeli.

Ekran yetkisi ve buton yetkisi arasinda tutarlilik kurali uygulanmali.

Yetki degisiklikleri kayit altina alinmali.

## FR-02 Rol Bazli Buton Yetki UX

Buton matrisi tum rollerin ayni tabloda gosterildigi karmasik modelden cikarilmali.

Kullanici once rol secmeli.

Ekran basliklari alt ok ile acilabilmeli (accordion).

Her aksiyonun saginda yalnizca ✓/✗ toggle bulunmali.

## FR-03 Guvenlik Seviyesi Coklu Secim

Her ekran icin birden fazla guvenlik seviyesi secilebilmeli.

Secili seviyeler onizleme alaninda gorunmeli.

Kaydetme sonrasi secimler kalici olmalidir.

## FR-04 Aktif Cagri Ekran Acilis Kontrolu

Aktif cagri sirasinda ekran acilisi, cagri guvenlik seviyesi ile ekran izinli seviyeleri karsilastirilmadan tamamlanmamalidir.

Uyumsuzlukta ekran acilmamali ve standart uyari mesaji gosterilmelidir.

Uyumsuzlukta varsayilan guvenli ekrana yonlendirme yapilmalidir.

## FR-05 Parametrik Davranislar

Cagri zorunlu ekran listesi parametrik olmali.

Muaf ekran listesi parametrik olmali.

Varsayilan guvenli ekran parametrik olmali.

Mesaj anahtarlari ve metinleri parametrik olmali.

Desteklenen guvenlik seviyesi seti parametrik olmali.

# 6. Is Kurallari (Zorunlu)

BR-01: Ekran yetkisi olmayan role ilgili ekran aksiyon yetkisi verilemez.

BR-02: Buton yetkisi ekran yetkisinden daha genis olamaz.

BR-03: Aktif cagri varken guvenlik seviyesine uygun olmayan ekran acilamaz.

BR-04: Kural ihlali durumlari auditlenmek zorundadir.

BR-05: Parametre degisikligi sonrasi sistem davranisi belirli bir yayilim politikasina gore devreye alinmalidir (anlik veya tanimli cache politikasi).

# 7. Teknik Beklentiler

## 7.1 Frontend

Responsive ve operasyon odakli ekran davranisi

Rol secimli accordion bileseni

Coklu secim guvenlik komponenti

Kullanici dostu validasyon/uyari mesajlari

Yetkiye gore buton disable/tooltip davranisi

## 7.2 Backend

Rol, ekran, aksiyon, guvenlik seviyesi ve parametre kaynaklarini merkezi sunma

Bulk update ve transaction guvencesi

Server-side yetki dogrulamasi

Audit log ve raporlanabilir veri modeli

Versioning veya optimistic locking yaklasimi

## 7.3 Veri Modeli Konsepti

Role, Screen, Action, SecurityLevel ana varliklari

RoleScreenPermission ve RoleActionPermission iliski tablolari

ScreenSecurityLevel N:N iliski modeli

ConfigurationParameter tablosu

AuditLog tablosu

# 8. Non-Functional Gereksinimler

Guvenlik: Yetki ihlali ve bypass denemeleri server tarafinda engellenmeli.

Performans: Konfigurasyon ekranlari operasyonel kullanimda akici olmalidir.

Izlenebilirlik: Kritik degisiklik ve erisim reddi olaylari loglanmalidir.

Bakim Kolayligi: Yeni ekran/aksiyon tanimlari minimum kod degisikligi ile eklenebilmelidir.

Gozlemlenebilirlik: Kritik olaylar izleme/uyari sistemlerine tasinabilmelidir.

# 9. Teslimat Kapsami

Kaynak kod degisiklikleri (FE + BE)

Veritabani degisiklikleri / migration scriptleri

Parametre varsayilan deger setleri

Teknik dokumantasyon (kurulum, konfigurasyon, isletim)

Test dokumani ve test kanitlari

UAT destek paketi ve canliya gecis destek plani

# 10. Test ve Kabul Yaklasimi

## 10.1 Zorunlu Test Paketleri

Unit testler

Integration testler

Regresyon testleri

Negatif guvenlik senaryolari

UAT senaryolari

## 10.2 Ornek Kabul Kriterleri

Rol secildiginde sadece secilen role ait aksiyon izinleri gorunmelidir.

Accordion altinda aksiyon ✓/✗ degisiklikleri kalici olmalidir.

Ekran guvenlik seviyesi birden fazla deger ile kaydedilebilmelidir.

Aktif cagri seviyesi izinli listede yoksa ekran acilisi reddedilmelidir.

Audit log kaydi olusmadan konfigurasyon update islemi tamamlanmamalidir.

# 11. Entegrasyon ve Operasyon Gereksinimleri

Mevcut sistemle geriye donuk uyumluluk analizi

Konfigurasyon cache invalidation/refresh stratejisi

Hata kodu ve mesaj standardi

Rollout ve rollback prosedurlerinin tanimlanmasi

Ortamlar arasi konfigurasyon tasima mekanizmasi

# 12. Tedarikci Yetkinlik Beklentileri

Benzer yetkilendirme projelerinde referans deneyim

Frontend-Backend entegre calisma kabiliyeti

Test otomasyonu ve kalite guvencesi olgunlugu

Dokumantasyon disiplini ve analist odakli iletisim

Canli destek ve issue yonetim sureci

# 13. Teklifte Beklenen Yanit Formati

Sirket tanitimi ve ilgili referans projeler

Cozum yaklasimi ve mimari gorus

Kapsam kalemlerine gore is kirilimi (WBS)

Varsayimlar, bagimliliklar, riskler ve onleyici planlar

Test, kalite ve kabul yaklasimi

Teslimat artefakt listesi

Destek, garanti ve isletim modeli

Ticari teklif (lisans, gelistirme, destek ayri kirilimda)

# 14. Degerlendirme Metodolojisi (Ornek)

Asagidaki oranlar ornek olup idare tarafindan guncellenebilir:

| Kriter | Aciklama | Agirlik (%) |
| --- | --- | --- |
| Teknik Uygunluk | FR/BR/NFR gereksinimlerini karsilama duzeyi | 35 |
| Parametrik Mimari Yetkinligi | Konfigurasyon odakli gelistirme olgunlugu | 20 |
| Kalite ve Test Yaklasimi | Test kapsami ve kabul guvencesi | 15 |
| Ekip ve Referans | Benzer projeler ve ekip yetkinligi | 15 |
| Ticari Uygunluk | Toplam sahip olma maliyeti ve destek modeli | 15 |

# 15. Ticari ve Sozlesmesel Notlar

Fiyatlandirma kirilimi net olmalidir (gelistirme, test, gecis, destek).

Degisiklik yonetimi (change request) sureci acik tanimlanmalidir.

Garanti/surdurulebilirlik kosullari teklifte belirtilmelidir.

SLA/SLO beklentileri destek modeli ile birlikte sunulmalidir.

# 16. Acik Sorular (Teklif Oncesi Netlestirme)

Guvenlik seviyesi uyumu birebir liste mi, hiyerarsik model mi olacak?

Bos guvenlik listesi durumunda sistem varsayimi ne olacak?

Konfigurasyon degisiklikleri icin onay akisi gerekecek mi?

Canli ortamdaki cache yayilim politikasinin hedefi nedir?

Audit raporlarinin saklama/periyot gereksinimi nedir?

# 17. Ekler

## 17.1 Ekran Envanteri (Ornek)

kayip-calinti

musteri, musteri-arama

hesaplar, hesap-ac, hesap-listele, hesap-bloke, hesap-kisit, hesap-ekstre

kartlar, finansman

transferler, transfer-havale, transfer-viman, transfer-eft, transfer-fast

odemeler, kampanyalar

sikayet-talep, sikayet-yeni, sikayet-gecmis

raporlar

kullanicilar, sistem-parametreleri, rol-yonetimi, guvenlik-seviyeleri

## 17.2 Aksiyon Envanteri (Ornek)

customer-query, customer-clear, customer-open, customer-edit

card-close, card-edit, card-pin

complaint-save

user-add, user-edit, user-save, user-cancel

params-add, params-save

role-add, role-save, role-cancel

security-save

Not: Bu RFP dokumani web servis teknik sozlesmesi degildir. Servis kontratlari (endpoint, payload, error code) secilen tedarikci ile teknik tasarim asamasinda ayri dokumanla netlestirilecektir.